BẢN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ ĐỘC LẬP (STANDALONE TEST PLAN)

Dự án: AI Traffic Monitoring Dashboard

Giai đoạn: Kiểm thử Module trước khi Tích hợp (Pre-Integration)

PHẦN 1: KIỂM THỬ ĐỘC LẬP EDGE NODE (JETSON NANO)

Mục tiêu: Đảm bảo bộ não AI trên Edge có thể đọc video, phân làn, phát hiện vi phạm và đóng gói dữ liệu (Base64) chuẩn xác mà không cần Server xác nhận.

Môi trường (Setup): * Chạy main_edge.py với một video test lưu sẵn trên Jetson Nano.

Sử dụng một MQTT Broker cục bộ (cài Mosquitto trên Jetson) hoặc dùng HiveMQ Cloud, nhưng tắt hoàn toàn Server.

Hardcode (gán cứng) một biến zones_config tạm thời trong code để mô phỏng vùng ROI.

| Mã | Kịch bản Test (Edge Node) | Cách thực hiện | Kết quả mong đợi (Expected) |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT-E01 | Luồng đọc Video & Tracking | Chạy AI với video ngã tư. Bật cờ verbose=True của YOLO để xem log. | Jetson Nano load thành công yolo12n.pt. Màn hình console in ra tọa độ boxes và track_ids liên tục, không bị crash ở giữa video. |
| UNIT-E02 | Thuật toán Data-Driven Lane (Auto-ROI) | Quan sát log trong 100 frame đầu. | Sau 100 frame, console in ra [LANE DETECTION] ✅ Đã học xong! và in ra tọa độ car_only_zones hợp lý. |
| UNIT-E03 | Violation Engine (Giả lập đèn) | Gán cứng current_light = "red". Cho video chạy đến đoạn có xe máy vượt đèn. | Console in ra chính xác dòng log: `[EDGE] Đã gửi vi phạm: ID X |
| UNIT-E04 | Smart Crop & Mã hóa Base64 | Thêm lệnh cv2.imwrite("test_crop.jpg", crop_img) ngay sau hàm smart_crop. | Ảnh lưu xuống máy hiển thị rõ xe vi phạm, có mở rộng rìa (padding 40px), chuỗi Base64 không bị rỗng (""). |
| UNIT-E05 | Hiệu năng độc lập (Raw Performance) | Tắt việc gửi stream MQTT, chỉ chạy Inference thuần. | FPS đo được trên Jetson Nano ổn định ở mức $\ge$ 25-30 FPS. RAM không bị tràn (Memory Leak) sau 30 phút chạy. |

PHẦN 2: KIỂM THỬ ĐỘC LẬP SERVER NODE & DASHBOARD

Mục tiêu: Đảm bảo Server bắt MQTT, chạy OCR, lưu DB và hiển thị Dashboard mượt mà mà không cần Jetson Nano phải online.

Môi trường (Setup):

Chạy api_main.py trên PC/Laptop. Mở Web Dashboard (localhost:8000).

Sử dụng phần mềm MQTT Explorer (hoặc viết 1 file Python nhỏ tên mock_publisher.py) để "bơm" dữ liệu giả (Fake Payload) vào Broker.

| Mã | Kịch bản Test (Server & UI) | Cách thực hiện | Kết quả mong đợi (Expected) |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT-S01 | Kết nối Dashboard & WebSockets | Truy cập http://localhost:8000. | Giao diện tải hoàn chỉnh. Nhãn góc trên ghi MQTT: Connected. Không có lỗi trong tab Console (F12) của trình duyệt. |
| UNIT-S02 | Nhận Heartbeat giả lập (Real-time UI) | Dùng MQTT Explorer gửi 1 chuỗi JSON vào topic status/JETSON_01/heartbeat (gồm giả lập số xe, FPS, đèn đỏ). | Dashboard lập tức cập nhật số đếm Ô tô/Xe máy, nhãn FPS nhảy số và đèn đỏ sáng lên mà không cần F5 trình duyệt. |
| UNIT-S03 | Xử lý luồng Vi phạm (OCR Core) | Gửi 1 chuỗi JSON ViolationPacket chứa mã Base64 của một chiếc xe rõ biển số vào topic violation/JETSON_01. | Console Server báo [SERVER] Processed violation. EasyOCR đọc ra biển số. Ảnh lưu thành công vào thư mục violations/. |
| UNIT-S04 | Map Database & Lưu MongoDB | Đảm bảo biển số giả lập có trong owners_sample.csv. | MongoDB Atlas ghi nhận 1 Document mới với đầy đủ owner, id_card. |
| UNIT-S05 | Render Modal Vi Phạm trên UI | Đợi gói vi phạm gửi qua WebSocket lên UI. Click vào thẻ vi phạm vừa xuất hiện. | UI tạo thẻ vi phạm hợp lệ. Modal bật lên chứa ĐÚNG tên chủ xe (từ CSV) và hiển thị ảnh bằng chứng rành mạc |